DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN SISTEM

T-AIMS: Teknolab Asset & Infrastructure Monitoring System

INFORMASI DOKUMEN (DOCUMENT CONTROL)

| Atribut | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama Proyek | T-AIMS (Teknolab Asset & Infrastructure Monitoring System) |
| Instansi / Perusahaan | PT Teknolab Caraka Internasional |
| Jenis Kegiatan | Project Utama Praktik Kerja Lapangan (PKL) — Durasi 30 Hari |
| Penyusun | Tim Pengembang T-AIMS |
| Fase Proyek | Fase 1: Fondasi, Perencanaan & Desain Sistem (Hari ke-4 s.d. Hari ke-5) |
| Nomor Dokumen | T-AIMS/REQ/2026/V1.2 |
| Versi Dokumen | v1.2 (Final Release) |
| Klasifikasi Akses | Internal — Tim PKL & Mentor Operasional Teknolab |
| Tanggal Terbit | 12 Oktober 2026 |

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen ini disusun sebagai acuan tunggal (single source of truth) dalam perancangan, pengembangan, integrasi, dan pengujian sistem T-AIMS selama 30 hari pelaksanaan PKL di PT Teknolab Caraka Internasional.

| Disusun Oleh | Direview Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- | --- |
| Damar Munajad Project Coordinator & System Analyst | Dzakwan Shift Lead & System Integration | (________________________) Mentor Operasional PT Teknolab |
| Tanggal: 12 Oktober 2026 | Tanggal: 12 Oktober 2026 | Tanggal: ____________________ |

DAFTAR ISI

- BAB 1: PENDAHULUAN

  - 1.1 Latar Belakang

  - 1.2 Tujuan Proyek

  - 1.3 Sasaran Hasil (Deliverables)

  - 1.4 Definisi dan Istilah

- BAB 2: RUANG LINGKUP PEKERJAAN (SCOPE OF WORK)

  - 2.1 In-Scope: 12 Fitur Minimum Wajib

  - 2.2 In-Scope: Komponen Pendukung Sistem

  - 2.3 Out-of-Scope (Batasan Pasca-MVP Hari ke-20)

  - 2.4 Matriks Klasifikasi Perangkat & Metode Monitoring

  - 2.5 Standar Metadata Aset (12 Field Wajib)

- BAB 3: PENGGUNA DAN MATRIKS HAK AKSES (USER ROLES & PERMISSIONS)

  - 3.1 Definisi Peran Pengguna (Roles)

  - 3.2 Matriks Hak Akses (CRUD & Execution Matrix)

  - 3.3 Prinsip Keamanan & Tata Kelola Akses

- BAB 4: KEBUTUHAN SISTEM (SYSTEM REQUIREMENTS)

  - 4.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements / FR)

  - 4.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements / NFR)

  - 4.3 Standar Logika Status & Penentuan Keputusan (Status Decision Rules)

- BAB 5: SYSTEM ARCHITECTURE & BLOCK DIAGRAM

  - 5.1 System Architecture Multi-Layer (6 Layer Target)

  - 5.2 Block Diagram Komponen Sistem Teknis

  - 5.3 Topologi Jaringan & Penempatan Komponen

- BAB 6: DATA FLOW ARCHITECTURE (DFD & SEQUENCE FLOWS)

  - 6.1 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 / Context Diagram

  - 6.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 1

  - 6.3 Sequence Diagram 1: Alur Monitoring Jaringan (Ping/SNMP Polling)

  - 6.4 Sequence Diagram 2: Alur IoT Heartbeat & Timeout (Push-based)

  - 6.5 Sequence Diagram 3: Alur Incident Alert & Recovery (Debounce & Notification)

  - 6.6 Sequence Diagram 4: Alur AI Infrastructure Assistant & Insight Report

- BAB 7: PERANCANGAN DATA & MODUL DATABASE MINIMUM

  - 7.1 Modul Basis Data Minimum

  - 7.2 Diagram Relasi Antar-Entitas (Entity Relationship Overview)

- BAB 8: TATA KELOLA ANTAR-SHIFT & TIM KERJA

  - 8.1 Prinsip Kolaborasi: "Satu Sistem, Bukan Dua Project"

  - 8.2 Struktur Pembagian Peran Shift 1 & Shift 2

  - 8.3 Mekanisme & Prosedur Handover Antar-Shift

  - 8.4 Format Baku Daily Handover

  - 8.5 Matriks RACI Proyek

- BAB 9: ROADMAP 30 HARI & DEFINITION OF DONE (DoD)

  - 9.1 Roadmap Pelaksanaan 30 Hari

  - 9.2 Milestone Hari ke-20: MVP Release

  - 9.3 Kriteria Penerimaan & Definition of Done (DoD)

  - 9.4 Skenario Failure Simulation Wajib (Hari ke-27)

- BAB 10: MANAJEMEN RISIKO, ASUMSI, DAN KONTINGENSI

  - 10.1 Asumsi & Batasan Operasional

  - 10.2 Analisis Risiko & Mitigasi

- BAB 11: CHECKLIST PEKERJAAN DAMAR MUNAJAD (PROJECT COORDINATOR & SYSTEM ANALYST)

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Teknolab Caraka Internasional memiliki berbagai aset dan perangkat infrastruktur teknologi yang heterogen, meliputi:

- Server fisik dan Mini PC

- Komputer papan tunggal (Single Board Computer) seperti Raspberry Pi dan IoT Gateway

- Perangkat jaringan aktif (MikroTik router, manageable switch, access point)

- Mikrokontroler nirkabel (ESP32 dan embedded systems)

- Layanan aplikasi (production website, REST API, MQTT Broker, dan service kritis)

- Perangkat operasional workstation/PC

- Perangkat inventaris non-jaringan

Saat ini, kegiatan pencatatan inventaris dan pengawasan kondisi operasional perangkat tersebut masih dijalankan secara konvensional, manual, dan terpisah-pisah. Kondisi eksisting ini menimbulkan sejumlah kendala signifikan:

- Ketiadaan Visibilitas Real-Time: Gangguan atau matinya perangkat tidak dapat dideteksi secara seketika (real-time).

- Histori Gangguan Terfragmentasi: Tidak terdapat pencatatan sistematis mengenai rekaman insiden (kapan perangkat mati, durasi downtime, dan kapan perangkat kembali normal/recovery).

- Ketiadaan Notifikasi Cepat: Personil IT/operasional terlambat mengetahui gangguan karena tidak ada mekanisme peringatan otomatis (automated alerts).

- Inefisiensi Pelaporan: Penyusunan laporan ketersediaan (availability report) dan kesehatan infrastruktur memakan waktu lama, rawan kekeliruan manusiawi, dan tidak konsisten.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirancanglah proyek T-AIMS (Teknolab Asset & Infrastructure Monitoring System) sebagai platform terpadu berbasis web yang mengintegrasikan pendataan aset (asset registry), mesin pengawas aktif/pasif (monitoring engine & heartbeat), dashboard operasional visual, notifikasi insiden berbasis webhook/chat, serta automasi analisis kesehatan infrastruktur berbasis kecerdasan buatan (AI Automation).

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan utama pengembangan sistem T-AIMS adalah:

- Menyediakan repositori tunggal terpusat (Single Source of Truth) untuk pendataan inventaris aset infrastruktur Teknolab.

- Memonitor status operasional seluruh perangkat secara berkala dan otomatis (kategori status: Online, Offline, Warning, Unknown).

- Mengukur dan mencatat performa konektivitas berupa response time (latensi) dan waktu terakhir aktif (last seen).

- Mencatat riwayat perubahan status perangkat dan siklus insiden (outage to recovery) secara presisi.

- Menghitung persentase keandalan (uptime/downtime & availability rate) serta mengidentifikasi perangkat yang sering mengalami gangguan (top problematic devices).

- Menyajikan dashboard visual informatif, peta/denah lokasi (floorplan), dan ringkasan kondisi sistem secara real-time.

- Mengirimkan notifikasi insiden (alerting) secara instan ke saluran komunikasi (Telegram/Email) dengan mekanisme pencegahan pesan berulang (anti-spam/debounce).

- Mengotomatisasi analisis kesehatan sistem harian dan rekomendasi perbaikan menggunakan asisten AI (AI Infrastructure Assistant).

- Menyediakan fitur ekspor dan pelaporan eksekutif dalam format terstruktur (CSV dan PDF).

- Membangun sistem yang berfungsi penuh, terintegrasi menyeluruh antar-shift, teruji terhadap skenario kegagalan, terdokumentasi rapi, dan siap digunakan langsung oleh operasional Teknolab (Project Ready).

1.3 Sasaran Hasil (Deliverables)

Proyek T-AIMS memiliki 18 deliverable wajib yang harus diserahkan pada akhir pelaksanaan PKL:

- Web Asset Management System

- Web Device Monitoring System

- Monitoring Engine (Network & Service Poller)

- IoT Heartbeat Receiver & Agent/Firmware ESP32/Raspberry Pi

- Skema & Basis Data Operasional Terintegrasi

- Backend REST API beserta Kontrak Endpoint

- Modul Riwayat Pengawasan (Monitoring History & Incident Logs)

- Modul Perhitungan Statistik Uptime / Downtime

- Notification Engine (Telegram & Email via n8n)

- AI Infrastructure Assistant Workflow

- Repositori Source Code Terpadu (Git Repository)

- Dokumentasi Struktur & Relasi Basis Data (Data Dictionary)

- Konfigurasi Server Produksi (Deployment, SSL/HTTPS, Environment)

- Dokumentasi Teknis Sistem (Technical Documentation)

- Buku Petunjuk Pengguna (User Manual)

- Laporan Pengujian (Test Case & Test Report)

- Rekaman Video Demonstrasi Sistem (Video Demonstration)

- Berita Acara Final Presentation & Handover Sistem

1.4 Definisi dan Istilah

- T-AIMS: Teknolab Asset & Infrastructure Monitoring System.

- Asset Registry: Modul inventarisasi untuk mencatat identitas unik, penanggung jawab, dan spesifikasi perangkat.

- Heartbeat: Mekanisme pengiriman sinyal hidup (keepalive signal) secara periodik dari agen/mikrokontroler (ESP32/Raspberry Pi) menuju server.

- Monitoring Engine: Komponen backend yang secara otomatis melakukan penjadwalan pemeriksaan konektivitas perangkat jaringan menggunakan ICMP Ping, SNMP, TCP Port, atau HTTP Check.

- Last Seen: Timestamp penanda waktu terakhir perangkat berhasil berkomunikasi atau merespons sistem monitoring.

- Debounce / Cooldown: Mekanisme penundaan dan penahanan pengiriman notifikasi agar tidak terjadi luapan spam saat status perangkat berfluktuasi cepat (flapping).

- RACI: Model pembagian peran kerja (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).

- Definition of Done (DoD): Kriteria baku yang menyatakan sebuah fitur telah tuntas (mencakup kode, pengujian, dan dokumentasi).

BAB 2: RUANG LINGKUP PEKERJAAN (SCOPE OF WORK)

2.1 In-Scope: 12 Fitur Minimum Wajib

Berikut adalah 12 fitur minimum yang wajib selesai dibangun, terintegrasi antar-shift, dan lulus uji operasional:

| No | Modul / Fitur | Deskripsi Fungsional | PIC Utama | Shift | Rekan Pendukung | Handover Point | Kriteria Keberhasilan (Acceptance Criteria) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asset Management | Pengelolaan data master inventaris aset Teknolab (tambah, edit, hapus logis, pencarian, dan kategorisasi). | Faida Trisma Amelia, Ahmad Reza Fahmi | 1 | Damar Munajad, Dika Yoga | Hari 8–10: Schema → API → UI | Aset dapat dimanipulasi sesuai role; asset_code unik; 12 field minimum wajib terisi; soft delete aktif. |
| 2 | Device Monitoring | Mesin pengecekan status perangkat (Online, Offline, Warning, Unknown) secara periodik. | Ananda Dwi Susanti | 1 | Ahmad Reza Fahmi, Ilvina Muvarika, Dika Yoga | Hari 11–12: Engine → API → UI status | Pengecekan otomatis berjalan; status terupdate di DB dan terlihat di UI; aturan retry berjalan sebelum vonis offline. |
| 3 | Last Seen | Pencatatan dan penayangan waktu terakhir perangkat terdeteksi aktif di sistem. | Ilvina Muvarika, Ahmad Reza Fahmi | 1 | Ananda Dwi Susanti, Dika Yoga | Hari 13–14: Heartbeat → API → UI | Kolom last_seen diperbarui otomatis oleh heartbeat atau engine; nilai format waktu human-readable (mis. "2 menit lalu"). |
| 4 | Response Time | Pengukuran latensi komunikasi (milidetik/ms) antara engine dan perangkat target. | Ananda Dwi Susanti, Ahmad Reza Fahmi | 1 | Dika Yoga, Ahmad Aziz | Hari 11: Engine → API → UI | Nilai latensi tercatat di DB; tampil pada daftar perangkat dan grafik riwayat di modal detail. |
| 5 | Monitoring History | Penyimpanan log historis setiap siklus pemeriksaan dan perubahan status. | Ahmad Reza Fahmi, Faida Trisma Amelia | 1 | Reza Tri | Hari 18: Log → API → View | Riwayat tersimpan di monitoring_logs; query cepat dengan pagination; dapat difilter berdasarkan tanggal, device, dan status. |
| 6 | Uptime / Downtime | Kalkulasi persentase ketersediaan (availability rate) dan akumulasi durasi downtime. | Ahmad Reza Fahmi, Ananda Dwi Susanti | 1 | Faida Trisma Amelia, Ahmad Aziz | Hari 19: Query → API → Chart | Formula ketersediaan terverifikasi matematis; card persentase tampil akurat di dashboard dan detail device. |
| 7 | Dashboard | Halaman visual utama ringkasan operasional infrastruktur secara real-time. | Dika Yoga, Ahmad Aziz | 2 | Ahmad Reza Fahmi | Hari 15: API → Dashboard | Metrik total perangkat, online, offline, warning akurat; grafik tren 10 hari dan chart donat distribusi kategori responsif. |
| 8 | Location Management | Pemetaan penempatan fisik perangkat berdasarkan gedung, lantai, ruangan, atau zona. | Ahmad Aziz, Dika Yoga | 2 | Faida Trisma Amelia, Ahmad Reza Fahmi | Hari 23: Tabel → API → Peta | Setiap aset terikat ke entitas lokasi; peta denah/floorplan menampilkan penanda (marker) berwarna sesuai status. |
| 9 | Notification System | Pengiriman sinyal bahaya saat perangkat offline dan notifikasi pemulihan saat online kembali. | Arik | 2 | Ahmad Reza Fahmi, Ananda Dwi Susanti, Wafian | Hari 21–22: Event → n8n → Alert | Pesan terkirim otomatis ke grup Telegram dan Email; memiliki cooldown (tidak spamming); payload memuat info detail insiden. |
| 10 | User Management | Manajemen akun pengguna berbasis otentikasi aman dan pembagian peran berjenjang (RBAC). | Ahmad Reza Fahmi | 1 | Ahmad Aziz, Wafian | Hari 9: Auth → API → UI Role | Autentikasi token JWT / session; pemisahan peran Super Admin, Admin, Member; log audit trail mencatat aksi pengguna. |
| 11 | Reporting Module | Rekapitulasi kondisi operasional berkala dan ekspor dokumen. | Ahmad Reza Fahmi, Dika Yoga | 1 & 2 | Faida Trisma Amelia, Ahmad Aziz | Hari 25: Query → API → UI | Laporan dapat difilter per rentang waktu, kategori, atau lokasi; ekspor format file CSV dan PDF berfungsi valid. |
| 12 | AI Automation | Asisten cerdas untuk menganalisis anomali, tren kerusakan, dan menerbitkan rekomendasi preventif. | Arik, Wafian | 2 | Ahmad Reza Fahmi, Damar Munajad | Hari 24: Data → n8n → AI → Report | Workflow n8n memicu prompt LLM terjadwal; menghasilkan analisis deskriptif & rekomendasi teknis yang dikirim ke saluran admin. |

2.2 In-Scope: Komponen Pendukung Sistem

Komponen teknis penunjang yang wajib disiapkan oleh tim PKL:

| No | Komponen Pendukung | Deskripsi Pekerjaan | Penanggung Jawab Utama | Shift |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Architecture & Block Diagram | Blueprint arsitektur 6-layer, blok subsistem teknis, dan rancangan topologi. | Damar Munajad | 1 |
| 2 | Data Flow Diagram (DFD) & Sequence | Pemodelan diagram alir data context level 0, level 1, dan sequence kejadian. | Damar Munajad | 1 |
| 3 | Database Schema & Migration DDL | Struktur tabel, constraint relasi, indeks performa, dan skrip migrasi SQL. | Faida Trisma Amelia | 1 |
| 4 | Backend RESTful API & Contracts | Endpoint CRUD aset, heartbeat ingestion, log retrieval, analitik, dan otentikasi. | Ahmad Reza Fahmi | 1 |
| 5 | Monitoring Engine Service | Daemon background worker pengeksekusi ping/SNMP/HTTP polling secara periodik. | Ananda Dwi Susanti | 1 |
| 6 | IoT Agent Firmware & Scripts | Skrip Python/C++ pengirim heartbeat berkala pada ESP32 dan Raspberry Pi. | Ilvina Muvarika | 1 |
| 7 | Frontend Dashboard Application | Antarmuka web pengguna berbasis komponen modern yang terhubung ke REST API. | Dika Yoga | 2 |
| 8 | UI/UX Design System & Data Viz | Aset visual konsisten, palet warna status standar, grafik, dan denah interaktif. | Ahmad Aziz | 2 |
| 9 | Workflow Automation (n8n) | Otomasi alur data peringatan dini insiden, webhook handler, dan integrasi AI. | Arik | 2 |
| 10 | DevOps, Security, SSL, & Backup | Konfigurasi server Linux, domain/subdomain, SSL Let's Encrypt, cron backup. | Wafian | 2 |
| 11 | QA, Test Case, Bug Tracking & Docs | Skenario pengujian fungsional/kegagalan, dokumen panduan, dan video demo. | Reza Tri | 2 |

2.3 Out-of-Scope (Batasan Pasca-MVP Hari ke-20)

Untuk memastikan target MVP tercapai tepat waktu pada Hari ke-20 dan sisa waktu difokuskan pada stabilitas dan pengujian, cakupan berikut ditunda dan ditempatkan sebagai backlog pasca-PKL:

- Aplikasi Mobile Native (Android / iOS): Sistem difokuskan sepenuhnya pada Responsive Web Dashboard.

- Integrasi Sistem Pihak Ketiga Eksternal: Tidak mengintegrasikan sistem ERP, CMMS, atau ticketing helpdesk luar di tahap ini.

- Machine Learning Prediktif Lanjutan (Predictive Maintenance): AI dibatasi pada analisis deskriptif dan rekomendasi preventif otomatis melalui LLM via n8n, bukan model regresi prediktif kegagalan hardware mandiri.

- Arsitektur Multi-Tenancy: Sistem hanya menangani single-tenant untuk entitas PT Teknolab Caraka Internasional.

- Work Order & Sparepart Maintenance Lengkap: Modul maintenance hanya mencakup pencatatan jadwal dan log pemeliharaan preventif dasar.

- Single Sign-On (SSO) Enterprise (LDAP / SAML): Otentikasi dibatasi pada manajemen akun internal database dengan password hashing (Bcrypt/Argon2).

2.4 Matriks Klasifikasi Perangkat & Metode Monitoring

Sistem T-AIMS mengklasifikasikan 10 tipe perangkat target beserta mekanisme pemantauan bakunya:

| No | Tipe / Entitas Perangkat | Protokol Pemantauan Baku | Mekanisme Teknis (Check Logic) | Target Evaluasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Server Fisik & Mini PC | ICMP Ping + TCP Port + HTTP/API | Polling ICMP interval 60s; TCP check port SSH (22)/Web (80/443); probe endpoint /health. | Respons ping < 100ms; port terbuka; HTTP 200 OK. |
| 2 | Raspberry Pi & IoT Gateway | ICMP Ping + Inbound Heartbeat | Polling ICMP; agen lokal mengirim payload JSON via MQTT/HTTP tiap 30–60 detik. | Ping merespons atau selisih current_time - last_seen < 120 detik. |
| 3 | MikroTik Router | ICMP Ping + SNMP v2c/v3 | Ping berkala; SNMP GET OID CPU, memory usage, interface link status. | Ping reply didapat; interface link up. |
| 4 | Switch Manageable | ICMP Ping + SNMP | Ping berkala; polling status port trunk/access kritis via SNMP. | Host reachable; packet loss 0%. |
| 5 | Access Point (AP) | ICMP Ping + SNMP | Ping polling berkala; SNMP monitoring client count & uptime. | Host reachable; response time stabil. |
| 6 | Website & Web Service | HTTP / HTTPS Health Check | Request GET /health atau URL publik tiap 60s; verifikasi HTTP Status Code. | Status code 200 OK; response latency < 2000ms. |
| 7 | MQTT Broker Service | TCP Socket + MQTT Keepalive | TCP check port 1883/8883; publish/subscribe test ping topic berkala. | Koneksi broker berhasil diinisiasi (CONNACK diterima). |
| 8 | ESP32 Microcontroller | Push Heartbeat (HTTP/MQTT) | ESP32 aktif mem-push sinyal keepalive berisi status hardware tiap 30 detik. | Pesan heartbeat tiba di server sebelum batas timeout threshold. |
| 9 | Workstation / PC Teknolab | ICMP Ping (+ Lightweight Agent) | Polling IP statis/DHCP reservation saat jam operasional kantor. | Perangkat merespons selama jam kerja. |
| 10 | Aset Non-Network (Alat Ukur, Rak) | Manual Status / Asset Registry | Pembaruan status berkala oleh teknisi penanggung jawab (PIC). | Terdata di sistem inventaris dengan identitas barcode/kode fisik. |

2.5 Standar Metadata Aset (12 Field Wajib)

Setiap entitas perangkat yang didaftarkan ke dalam T-AIMS wajib memiliki 12 atribut data:

| No | Nama Atribut (Field) | Tipe Data | Deskripsi & Batasan Aturan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | asset_code | VARCHAR(50) | Kode inventaris unik (Primary Key/Unique Index), contoh: SRV-DC-01, ESP32-LAB-03. |
| 2 | asset_name | VARCHAR(100) | Nama deskriptif perangkat, contoh: Server Core Database Production. |
| 3 | category | ENUM / VARCHAR(50) | Kategori baku: Server, Network Device, IoT Node, Gateway, Workstation, Service, Non-Network. |
| 4 | ip_address | VARCHAR(45) | Alamat IPv4 atau IPv6 valid perangkat (opsional jika aset non-jaringan). |
| 5 | mac_address | VARCHAR(17) | Physical MAC Address perangkat (format: XX:XX:XX:XX:XX:XX). |
| 6 | location_id / location | VARCHAR(100) | Lokasi fisik penempatan perangkat (contoh: Data Center Lantai 2, Lab IoT). |
| 7 | pic | VARCHAR(100) | Nama personil penanggung jawab aset (Person in Charge). |
| 8 | monitoring_method | ENUM | Metode inspeksi: PING, HTTP_CHECK, MQTT_HEARTBEAT, SNMP, MANUAL. |
| 9 | status | ENUM | Nilai status operasional baku: ONLINE, OFFLINE, WARNING, UNKNOWN. |
| 10 | last_seen | TIMESTAMP | Waktu terakhir perangkat terverifikasi hidup oleh sistem. |
| 11 | installation_date | DATE | Tanggal pengadaan, perakitan, atau instalasi perangkat di lapangan. |
| 12 | description | TEXT | Keterangan tambahan (spesifikasi spesifik, catatan kredensial terpisah, dsb). |

BAB 3: PENGGUNA DAN MATRIKS HAK AKSES (USER ROLES & PERMISSIONS)

3.1 Definisi Peran Pengguna (Roles)

Sistem T-AIMS mengadopsi kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC) dengan 3 tingkatan hak akses:

- Super Admin: Pengguna dengan kendali penuh (full control) atas sistem. Memiliki kewenangan manajemen user, konfigurasi server dan monitoring engine, modifikasi pengaturan notifikasi n8n, hak penghapusan data aset (soft delete), dan audit log inspeksi.

- Admin: Pengguna operasional teknis Teknolab. Berwenang mengelola data inventaris aset (menambah, mengubah informasi aset, mendaftarkan lokasi), memperbarui konfigurasi parameter monitoring dasar, serta melihat seluruh riwayat gangguan dan laporan. Admin tidak memiliki izin menghapus aset atau mengubah akun user lain.

- Member / Viewer: Personil magang, operator monitoring, atau manajemen yang memerlukan hak akses pemantauan saja (read-only). Dapat melihat dashboard utama, daftar perangkat, grafik performa, denah lokasi, dan mengunduh laporan tanpa hak memodifikasi konfigurasi atau data aset.

3.2 Matriks Hak Akses (CRUD & Execution Matrix)

| Modul / Aktivitas Operasional | Super Admin | Admin | Member / Viewer |
| --- | --- | --- | --- |
| Melihat Dashboard & Statistik Ringkasan | Ya (Full) | Ya (Full) | Ya (Read-Only) |
| Melihat Daftar Aset & Detail Perangkat | Ya (Full) | Ya (Full) | Ya (Read-Only) |
| Melihat Denah / Peta Lokasi Aset | Ya (Full) | Ya (Full) | Ya (Read-Only) |
| Melihat Log Riwayat Monitoring & Insiden | Ya (Full) | Ya (Full) | Ya (Read-Only) |
| Mengunduh Laporan (CSV / PDF) | Ya | Ya | Ya |
| Menambah Data Aset Baru | Ya | Ya | Tidak |
| Mengubah Data Aset (Edit Field) | Ya | Ya | Tidak |
| Menghapus Aset (Soft Delete) | Ya (Wajib Konfirmasi) | Tidak | Tidak |
| Mengelola Akun Pengguna (User Management) | Ya | Tidak | Tidak |
| Mengubah Konfigurasi Polling Monitoring | Ya | Terbatas (Interval Saja) | Tidak |
| Mengonfigurasi Integrasi Notifikasi (Token/Webhook) | Ya | Tidak | Tidak |
| Mengakses System & Security Audit Logs | Ya | Tidak | Tidak |
| Memicu Manual Backup & Restore Database | Ya | Tidak | Tidak |

3.3 Prinsip Keamanan & Tata Kelola Akses

- Prinsip Least Privilege: Hak akses yang diberikan kepada setiap role dibatasi hanya sebesar kebutuhan operasional masing-masing.

- Audit Trail Immutability: Setiap operasi manipulasi data aset (tambah, edit, hapus logis) dan login/logout wajib dicatat ke tabel audit_trail dengan mencatat user_id, ip_address, action, old_value, dan new_value.

- Soft Delete Pattern: Penghapusan data aset tidak pernah mengeksekusi perintah SQL DELETE fisik, melainkan menandai atribut deleted_at = NOW() dan is_active = FALSE untuk menjaga integritas relasi log monitoring lama.

- Session Management: Autentikasi berbasis JSON Web Token (JWT) yang disimpan di HTTP-Only Cookie dengan batas kedaluwarsa sesi (session timeout) otomatis setelah periode idle 60 menit.

BAB 4: KEBUTUHAN SISTEM (SYSTEM REQUIREMENTS)

4.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements / FR)

- FR-01: Sistem dapat melakukan Create, Read, Update, dan Soft Delete data inventaris aset dengan validasi integritas kode unik (Asset Code) dan kepatuhan 12 field minimal.

- FR-02: Sistem memiliki Monitoring Engine background daemon yang mampu menjalankan polling koneksi terjadwal menggunakan protokol ICMP Ping, HTTP Health Check, SNMP, dan TCP Socket.

- FR-03: Sistem mampu memperbarui field Last Seen secara otomatis seketika data respons atau sinyal heartbeat diterima dari perangkat target.

- FR-04: Sistem mampu mengukur waktu respons latensi jaringan (dalam milidetik / ms) per siklus pengujian dan menyimpan historinya untuk visualisasi tren performa.

- FR-05: Sistem mampu mencatat setiap perubahan status perangkat ke dalam tabel monitoring_logs dan menyediakan antarmuka pencarian dengan filter tanggal, kategori aset, dan status.

- FR-06: Sistem mampu menghitung metrik uptime, downtime, dan persentase availability bulanan/mingguan serta mengurutkan daftar 5 perangkat dengan frekuensi insiden terbanyak (Top Problematic).

- FR-07: Sistem menyediakan antarmuka Dashboard utama yang menyajikan ringkasan jumlah perangkat aktif (Online), terganggu (Offline/Warning), grafik tren 10 hari, dan donat distribusi kategori.

- FR-08: Sistem menyediakan visualisasi denah lantai (floorplan) atau zona lokasi aset dengan penanda titik interaktif yang berubah warna secara real-time mengikuti status perangkat.

- FR-09: Sistem mampu menembakkan webhook insiden secara otomatis menuju n8n untuk diteruskan sebagai notifikasi instan Telegram/Email ketika perangkat mati (Offline) dan pulih kembali (Recovery).

- FR-10: Sistem menerapkan autentikasi pengguna dengan otorisasi bertingkat (Super Admin, Admin, Member) serta logging audit trail untuk semua tindakan administratif.

- FR-11: Sistem mampu mengekspor data rekapitulasi inventaris, log insiden, dan metrik ketersediaan infrastruktur ke dalam format file terstandarisasi CSV dan PDF.

- FR-12: Sistem terintegrasi dengan workflow AI Assistant untuk menganalisis rekaman histori mingguan dan menghasilkan laporan rekomendasi preventif perbaikan infrastruktur secara otomatis.

- FR-13: Sistem menyediakan endpoint Ingestion Heartbeat (MQTT Broker & REST HTTP) untuk menerima payload periodik (30-60 detik) dari node IoT (ESP32 / Raspberry Pi).

4.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements / NFR)

| Kode | Dimensi Kualitas | Spesifikasi Target & Kriteria Uji |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Performance | Waktu muat awal (Initial Page Load) Dashboard < 3 detik; eksekusi query agregasi statistik status < 2 detik pada dataset 10.000 log. |
| NFR-02 | Availability | Monitoring Engine berjalan 24 jam non-stop sebagai background service dengan mekanisme Process Manager / Systemd Auto-Restart jika terjadi crash. |
| NFR-03 | Security | Semua transmisi data via web diproteksi HTTPS/TLS; seluruh kredensial database dan API key disimpan pada environment variable (.env); implementasi role security RBAC. |
| NFR-04 | Reliability | Integritas data terjamin melalui transaksi database relasional; skema pencadangan (backup database) dieksekusi secara otomatis setiap hari pukul 02:00 WIB. |
| NFR-05 | Scalability | Mampu memonitor hingga 100+ perangkat simultan dengan interval polling 60 detik tanpa lonjakan utilisasi CPU server melebihi 70%. |
| NFR-06 | Maintainability | Source code mengikuti kaidah modularitas yang bersih (clean code); struktur folder seragam; setiap perubahan dipetakan melalui pesan commit Git yang jelas. |
| NFR-07 | Usability | Antarmuka intuitif dan responsif pada layar desktop (min. 1366x768) dan tablet; konsistensi warna status baku: Hijau (Online), Merah (Offline), Kuning (Warning), Abu-abu (Unknown). |
| NFR-08 | Recoverability | Prosedur Disaster Recovery teruji: waktu pemulihan basis data dari snapshot cadangan terakhir (Recovery Time Objective / RTO) < 15 menit. |
| NFR-09 | Documentation | Setiap kode program, skrip integrasi, dan skema migrasi wajib dilengkapi dokumen petunjuk instalasi, kontrak API Swagger/Postman, dan laporan pengujian. |
| NFR-10 | Auditability | Sistem wajib merekam jejak audit (user id, timestamp, endpoint, action, modified values) pada setiap mutasi data sensitif. |

4.3 Standar Logika Status & Penentuan Keputusan (Status Decision Rules)

Status perangkat pada dashboard T-AIMS ditentukan secara terukur berdasarkan aturan teknis berikut:

- Aturan Transisi Status:

  - ONLINE: Perangkat merespons uji polling secara sukses dalam ambang batas wajar, atau sinyal heartbeat diterima dalam interval waktu yang ditentukan.

  - WARNING: Perangkat merespons tetapi latensi response time melebihi batas ambang (threshold latency, misal > 500ms), atau terjadi packet loss berkisar 1% - 49%.

  - OFFLINE: Perangkat gagal merespons uji polling sebanyak 3 kali percobaan beruntun (retry logic = 3), atau selisih waktu (current_time - last_seen) melebihi ambang batas heartbeat (default: 120 detik).

  - UNKNOWN: Perangkat baru didaftarkan ke sistem dan belum pernah melalui siklus pengecekan pertama, atau metode pemantauan belum dikonfigurasi.

BAB 5: SYSTEM ARCHITECTURE & BLOCK DIAGRAM

5.1 System Architecture Multi-Layer (6 Layer Target)

Arsitektur sistem T-AIMS dirancang menggunakan pendekatan modular terdistribusi 6-Layer:

- Layer 1 (Device / Asset Layer): Seluruh perangkat keras dan servis Teknolab yang menjadi objek pengawasan, bertindak sebagai produsen data (data producer).

- Layer 2 (Network & Monitoring Engine Layer): Mesin pekerja (worker daemon) yang mengoleksi metrik performa secara proaktif (pull/polling via ICMP, HTTP, SNMP) maupun pasif (push heartbeat via MQTT/HTTP).

- Layer 3 (Database & Backend API Layer): Inti pemrosesan server yang menyediakan REST API terstandarisasi, validasi data, mekanisme otentikasi JWT, dan penyimpanan relasional persisten.

- Layer 4 (Web Dashboard Layer): Antarmuka pengguna (Single Page Application) yang menyajikan visualisasi data, peta lokasi interaktif, dan kontrol administratif.

- Layer 5 (Alert, History & Report Layer): Lapisan evaluasi kejadian insiden, pencatatan log historis, pengontrol antispam, serta kompilasi dokumen laporan.

- Layer 6 (AI Automation Layer): Mesin orkestrasi n8n yang menghubungkan webhook sistem dengan kecerdasan buatan (LLM) untuk sintesis rekomendasi teknis serta pengiriman notifikasi instan.

5.2 Block Diagram Komponen Sistem Teknis

Arsitektur teknis menghubungkan Perangkat Lapangan (ESP32, RPi, Router, Server) melalui Protokol Transportasi (MQTT, ICMP, HTTP, SNMP) menuju Server Utama T-AIMS (Mosquitto MQTT Broker, Poller Service, REST API Core, PostgreSQL/MySQL Database). Server berinteraksi secara bi-directional dengan Frontend Web Application (Dashboard, Asset View, Floorplan Map) dan mengirimkan event webhook ke Automation & Notification Cluster (n8n, LLM Engine, Telegram Bot, SMTP Mail).

5.3 Topologi Jaringan & Penempatan Komponen

Dalam lingkungan produksi PT Teknolab Caraka Internasional, arsitektur jaringan dibagi menjadi tiga zona keamanan:

- Zona IoT & Peripheral (Subnet 192.168.10.0/24): Berisi node mikrokontroler ESP32 dan Raspberry Pi yang berkomunikasi dengan Broker MQTT melalui Wi-Fi internal.

- Zona Jaringan & Server Lab (Subnet 192.168.1.0/24): Berisi switch manageable, router MikroTik, access point, server mini PC, dan service web internal.

- Zona Server Monitoring T-AIMS (Production Host): Menjalankan container/layanan Docker terisolasi yang mengeksekusi Mosquitto Broker, Database Server, Backend API, Web Dashboard, dan n8n Workflow runner yang diakses aman melalui Nginx Reverse Proxy dengan enkripsi SSL/HTTPS.

BAB 6: DATA FLOW ARCHITECTURE (DFD & SEQUENCE FLOWS)

6.1 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 / Context Diagram

Context diagram menggambarkan batasan sistem T-AIMS yang berinteraksi langsung dengan:

- Pengguna / Operator IT: Mengirimkan kredensial login, data aset, konfigurasi threshold; Menerima visualisasi dashboard, status map, dan laporan.

- Perangkat Infrastruktur: Menerima probe ICMP/HTTP/SNMP; Mengembalikan status reply dan OID metrics.

- Node IoT Embedded: Mengirimkan push heartbeat JSON payload periodik.

- n8n Automation & AI Engine: Menerima trigger webhook insiden dan log historis; Mengirimkan pesan alert terformat dan analisis AI ke Telegram & Email.

6.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 1

DFD Level 1 menguraikan sistem T-AIMS ke dalam 5 proses komputasi utama:

- 1.0 Manajemen Aset & Otentikasi: Verifikasi role pengguna dan pengelolaan data master inventaris aset.

- 2.0 Monitoring Engine (Polling): Polling koneksi periodik (Ping/HTTP/SNMP) ke perangkat target dan pembaruan log status.

- 3.0 Ingestion Heartbeat IoT: Listener payload keepalive dari ESP32/RPi serta evaluasi timeout.

- 4.0 Penanganan Insiden & Notifikasi: Deteksi perubahan status, penyaringan cooldown anti-spam, dan penembakan webhook insiden.

- 5.0 Agregasi Dashboard, Reporting & AI: Kalkulasi ketersediaan (uptime/downtime), pembuatan laporan PDF/CSV, dan penyiapan feed data mingguan untuk analisis AI.

6.3 Sequence Diagram Summary

- Alur Monitoring Jaringan: Poller mengambil daftar target -> Eksekusi probe ke target -> Evaluasi respons -> Jika gagal 3x berturut-turut, tandai status OFFLINE dan pemicu insiden.

- Alur IoT Heartbeat & Timeout: Node mem-push heartbeat tiap 30 detik -> DB update last_seen -> Watchdog memantau jika delta time > 120 detik maka otomatis diubah ke OFFLINE dan memicu alert.

- Alur Incident Alert & Recovery: Event insiden diterima -> Evaluasi Cooldown (10 menit) -> Kirim Webhook ke n8n -> Telegram Alert terkirim -> Perangkat pulih -> Log recovery dicatat dan durasi downtime dihitung.

- Alur AI Assistant: Trigger mingguan n8n -> Request digest dari Reporting API -> Kirim prompt dan data ke LLM Engine -> Terima rekomendasi teknis -> Broadcast ke Telegram Admin Channel.

BAB 7: PERANCANGAN DATA & MODUL DATABASE MINIMUM

7.1 Modul Basis Data Minimum

Struktur database T-AIMS terdiri atas 8 modul tabel utama:

- assets: Master data inventaris aset, target IP/metode, dan status terkini.

- monitoring_logs: Log historis time-series setiap inspeksi konektivitas.

- incidents: Tracking daur hidup insiden (start, end, duration, root cause).

- locations: Data master zonasi, gedung, lantai, dan file denah/floorplan.

- users: Kredensial terenkripsi, RBAC role, dan status akun pengguna.

- notifications: Log pengiriman peringatan ke Telegram/Email.

- maintenance: Agenda jadwal pemeliharaan dan riwayat servis teknis.

- audit_trail: Audit trail aktivitas perubahan data (aktor, aksi, timestamp, IP).

BAB 8: TATA KELOLA ANTAR-SHIFT & TIM KERJA

8.1 Prinsip Kolaborasi: "Satu Sistem, Bukan Dua Project"

- Satu Git Repository: Seluruh tim bekerja di repositori monorepo terpusat.

- Satu Database Bersama: Skema basis data terintegrasi dan konsisten.

- Satu Kontrak API: Frontend dan Backend mengacu pada dokumentasi API Contract baku.

- Satu Standar Desain: Antarmuka web mengadopsi Design System seragam.

- Satu Project Board: Pelacakan tiket kerja dan bug dipusatkan pada Kanban Board bersama.

8.2 Pembagian Peran Tim PKL (11 Anggota)

- Shift 1 (07.00 - 16.00 WIB):

  - Damar Munajad: Project Coordinator & System Analyst

  - Ahmad Reza Fahmi: Backend & API Developer

  - Faida Trisma Amelia: Database & Asset Management Engineer

  - Ilvina Muvarika: IoT & Device Integration Engineer

  - Ananda Dwi Susanti: Network & Device Monitoring Engineer

- Shift 2 (16.00 - 01.00 WIB):

  - Dzakwan: Shift Lead & System Integration

  - Dika Yoga: Frontend Dashboard Developer

  - Ahmad Aziz: UI/UX & Data Visualization Engineer

  - Arik: Automation & Notification Engineer

  - Wafian: DevOps, Server & Security Engineer

  - Reza Tri: QA, Testing & Documentation Engineer

8.3 Jadwal Handover Antar-Shift

- Shift 1 ke Shift 2: 15.30 – 16.00 WIB (Damar Munajad -> Dzakwan)

- Shift 2 ke Shift 1: 00.30 – 01.00 WIB (Dzakwan -> Damar Munajad)

BAB 9: ROADMAP 30 HARI & DEFINITION OF DONE (DoD)

9.1 Ringkasan Roadmap

- Hari 1–5: Project Kick-Off, Requirements, Arsitektur, dan DDL Database.

- Hari 6–10: Wireframe UI, Backend Core, Asset REST API, & Auth.

- Hari 11–14: Monitoring Engine Poller & Ingestion Heartbeat IoT.

- Hari 15–19: Frontend Integration, Floorplan View, History, & Uptime Analytics.

- Hari 20 (MILESTONE): MVP Release (12 Fitur Inti Terintegrasi Penuh).

- Hari 21–26: n8n Notifications, Debounce, AI Assistant, Executive Reports, & Security Hardening.

- Hari 27: Failure Simulation Wajib (Uji Pemadaman Fisik).

- Hari 28–30: Bug Fixing, Dokumentasi Teknis/User Manual, & Presentasi Final.

9.2 Definition of Done (DoD)

Kriteria baku penyelesaian tiket tugas:

- Code & Configuration ter-commit dan lolos build tanpa error.

- Terintegrasi penuh dengan Database/API sistem (bebas dummy data).

- Lolos uji skenario positif dan negatif oleh QA.

- Terdokumentasi pada API contract / data dictionary.

- Memiliki instruksi restart/recovery otomatis.

- Siap dan layak digunakan oleh operasional PT Teknolab Caraka Internasional.

BAB 10: MANAJEMEN RISIKO & KONTINGENSI

10.1 Analisis Risiko Utama & Mitigasi

- Scope Creep: Mengunci 12 fitur minimum dan menolak fitur baru di luar scope sebelum MVP Hari ke-20.

- Miskomunikasi Handover: Mengaplikasikan formulir Daily Handover baku beserta bukti link commit Git.

- Backend Bottleneck: Menetapkan dokumen kontrak API paling lambat Hari ke-5 dan mengaktifkan mock server untuk Frontend.

- Kebocoran Kredensial: Mewajibkan penggunaan file .env dan proteksi .gitignore.

BAB 11: CHECKLIST PEKERJAAN DAMAR MUNAJAD (PROJECT COORDINATOR & SYSTEM ANALYST)

[x] Menyusun Dokumen Requirement System resmi (T-AIMS/REQ/2026/V1.2).
[x] Mengunci ruang lingkup 12 fitur minimum wajib.
[x] Menetapkan matriks klasifikasi 10 tipe perangkat dan standar 12 metadata aset.
[x] Merumuskan RBAC kontrol peran pengguna dan matriks hak akses.
[x] Memodelkan Arsitektur Multi-Layer 6-Layer terdistribusi.
[x] Menyusun Block Diagram, DFD Context, DFD Level 1, dan Sequence Diagrams.
[x] Menyusun Integration Checklist T-AIMS untuk verifikasi integrasi antar-modul. 
[x] Menetapkan aturan dan prosedur Daily Handover antar-shift.

Dokumen ini diterbitkan secara resmi untuk PT Teknolab Caraka Internasional — Proyek T-AIMS 2026.