# INTEGRATION CHECKLIST

T-AIMS — Teknolab Asset & Infrastructure Monitoring System

## INFORMASI DOKUMEN

| Atribut | Keterangan |
| --- | --- |
| Nomor Dokumen | T-AIMS/IC/2026/V1.0 |
| Nama Proyek | T-AIMS (Teknolab Asset & Infrastructure Monitoring System) |
| Instansi | PT Teknolab Caraka Internasional |
| Jenis Kegiatan | Project Utama Praktik Kerja Lapangan (PKL) — 30 Hari |
| Penyusun | Damar Munajad |
| Peran | Project Coordinator & System Analyst |
| Shift | Shift 1 (07.00 – 16.00 WIB) |
| Tanggal Terbit | [isi tanggal] |
| Versi | v1.0 (Initial Release) |
| Status | Draft — Menunggu Review Shift 2 |
| Klasifikasi | Internal — Tim PKL & Mentor Operasional Teknolab |

## LEMBAR PENGESAHAN

| Disusun Oleh | Direview Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- | --- |
| Damar Munajad | Dzakwan | _____________________ |
| Project Coordinator & System Analyst | Shift Lead & System Integration | Mentor Operasional PT Teknolab |
| Tanggal: ____________ | Tanggal: ____________ | Tanggal: ____________ |

## DAFTAR ISI

BAB 1: PENDAHULUAN

BAB 2: ATURAN STATUS & PENGGUNAAN

BAB 3: ALUR TESTING & QA

BAB 4: INTEGRATION CHECKLIST (7 BLOK)

BAB 5: HANDOVER POINT

BAB 6: BUKTI / EVIDENCE

BAB 7: CHANGE LOG

BAB 8: CATATAN & KESIMPULAN

LAMPIRAN

# BAB 1: PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Proyek T-AIMS dibangun oleh 11 peserta PKL yang terbagi ke dalam 2 shift kerja (Shift 1 dan Shift 2) dengan fokus pekerjaan yang saling melengkapi. Untuk memastikan seluruh modul sistem dapat terintegrasi end-to-end — mulai dari perangkat fisik, monitoring engine, backend, database, dashboard, notifikasi, hingga otomasi AI — diperlukan sebuah Integration Checklist resmi yang menjadi acuan verifikasi bersama.

Dokumen ini disusun sebagai single source of truth untuk memverifikasi bahwa setiap titik integrasi antar-modul telah berfungsi sesuai kontrak API, skema database, dan design system yang disepakati.

## 1.2 Tujuan

Menjadi acuan verifikasi integrasi antar-modul T-AIMS.

Mencegah duplikasi pekerjaan antar-shift.

Menjadi bukti formal progres integrasi untuk laporan PKL.

Menjadi living document yang diupdate harian sebelum handover.

## 1.3 Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup 7 blok integrasi utama dengan 47 item verifikasi:

| Blok | Cakupan Integrasi |
| --- | --- |
| Blok 1 | Device → Monitoring Engine |
| Blok 2 | Monitoring Engine → Backend |
| Blok 3 | Backend → Database |
| Blok 4 | Backend → Dashboard (Frontend) |
| Blok 5 | Backend → Notification & AI |
| Blok 6 | Deployment & Security |
| Blok 7 | Testing & Failure Simulation |

## 1.4 Definisi dan Istilah

Integration Checklist: Daftar verifikasi titik integrasi antar-modul.

Definition of Done (DoD): Kriteria baku penyelesaian item (code + testing + documentation + bukti commit).

Handover Point: Titik serah terima pekerjaan antar-shift.

PIC: Person In Charge — penanggung jawab item.

QA: Quality Assurance — tim penguji kualitas sistem.

Bukti: Artefak verifikasi (screenshot, log, commit, test result).

# BAB 2: ATURAN STATUS & PENGGUNAAN

## 2.1 Aturan Status

| Simbol | Status | Syarat |
| --- | --- | --- |
| ❌ | Not Started | Belum ada pekerjaan sama sekali |
| ⏳ | In Progress | Sedang dikerjakan oleh PIC |
| ✅ | Testing | Sudah selesai coding, sedang diuji oleh QA |
| ✅✅ | Done | Code + Test + Documentation selesai & ada bukti |

PENTING: Catatan Penting: Item hanya boleh berstatus Done (✅✅) jika memenuhi seluruh kriteria Definition of Done berikut:

1. Code & Configuration ter-commit dan lolos build tanpa error.

2. Terintegrasi penuh dengan Database/API sistem (bebas dummy data).

3. Lolos uji skenario positif dan negatif oleh QA.

4. Terdokumentasi pada API contract / data dictionary.

5. Memiliki instruksi restart/recovery otomatis.

6. Siap dan layak digunakan operasional Teknolab.

## 2.2 Cara Penggunaan

Update status item setiap hari sebelum handover (15.30 WIB untuk Shift 1, 00.30 WIB untuk Shift 2).

Setiap perubahan status wajib disertai bukti (link commit / screenshot / log).

Item yang belum ✅ wajib dicatat di Daily Handover dengan kendala & next action.

Checklist ini bersifat living document — versi terbaru selalu di repository.

## 2.3 Keterangan Warna Status

| Status | Warna | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Online | Hijau | Perangkat aktif dan normal |
| Offline | Merah | Perangkat tidak merespons |
| Warning | Kuning | Latensi tinggi / packet loss parsial |
| Unknown | Abu-abu | Belum terkonfigurasi / belum diuji |

# BAB 3: ALUR TESTING & QA

## 3.1 Prinsip Testing T-AIMS

Sistem T-AIMS menerapkan 3 level testing berlapis untuk memastikan setiap modul teruji sebelum dinyatakan Done:

[PIC Modul] → Coding → Unit Test Sendiri
                    ↓
[Dzakwan] → Integration Test (Cek Blok 1-6)
                    ↓
[Reza Tri] → QA Test End-to-End + Failure Simulation
                    ↓
            [Bug Ditemukan?]
               ├── Ya → PIC Modul Fix → Reza Tri Re-Test
               └── Tidak → ✅ Done → Masuk Test Report

## 3.2 Pembagian Tanggung Jawab Testing

| Level Testing | Penanggung Jawab | Cakupan |
| --- | --- | --- |
| 1. Unit Testing | Masing-masing PIC fitur | Test kode sendiri sebelum diserahkan |
| 2. Integration Testing | Dzakwan (Shift Lead) | Verifikasi integrasi antar modul (Blok 1–6) |
| 3. QA & Failure Simulation | Reza Tri (QA Engineer) | Test end-to-end, bug report, failure simulation, dokumentasi |

## 3.3 Peran Reza Tri — QA, Testing & Documentation Engineer

Sesuai dokumen project T-AIMS, Reza Tri bertanggung jawab atas:

| Output Wajib Reza Tri | Keterangan |
| --- | --- |
| Test Report | Laporan pengujian setiap fitur |
| Bug Report | Daftar bug + severity + status |
| User Manual | Buku panduan pengguna |
| Technical Documentation | Dokumentasi teknis |
| Video Demo | Rekaman demonstrasi sistem |
| Final Evidence | Bukti akhir semua testing |

Tugas Utama Reza Tri:

Menguji setiap fitur sebelum dinyatakan selesai.

Membuat test case untuk seluruh fitur.

Menjalankan failure simulation (Blok 7).

Menyusun bug report dengan severity (Critical / High / Medium / Low).

Menyusun user manual & technical documentation.

Membuat video demo sistem.

## 3.4 Peran PIC Modul

Setiap PIC modul tetap wajib:

Melakukan unit testing pada modul yang dikerjakan sebelum diserahkan ke QA.

Menyerahkan hasil ke Reza Tri untuk QA testing.

Memperbaiki bug yang ditemukan Reza Tri.

Menyertakan bukti testing (screenshot/log) di checklist.

## 3.5 Severity Level Bug

| Level | Deskripsi | Contoh |
| --- | --- | --- |
| Critical | Sistem mati / tidak bisa digunakan | Backend down, DB tidak connect |
| High | Fitur utama error | Login gagal, dashboard blank |
| Medium | Fitur minor error | Filter tidak case-insensitive |
| Low | Kosmetik / UI | Warna tombol tidak konsisten |

# BAB 4: INTEGRATION CHECKLIST

## BLOK 1 — DEVICE → MONITORING ENGINE

Fokus: Verifikasi seluruh perangkat target terdeteksi oleh Monitoring Engine sesuai metode monitoring baku.

Handover Point: Hari 11–14 (Monitoring Engine & Heartbeat)

Blok Shift: 1

Verifikator Integrasi: Dzakwan

QA Testing: Reza Tri

| No | Item Integrasi | Metode | PIC Modul | Shift | Status | Bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Server & Mini PC terdeteksi via Ping | ICMP | Ananda Dwi Susanti | 1 |  |  |
| 1.2 | Raspberry Pi kirim heartbeat ke server | MQTT/HTTP | Ilvina Muvarika | 1 |  |  |
| 1.3 | MikroTik ter-polling via Ping/SNMP | SNMP v2c | Ananda Dwi Susanti | 1 |  |  |
| 1.4 | Switch Manageable ter-polling | SNMP | Ananda Dwi Susanti | 1 |  |  |
| 1.5 | Access Point ter-polling | Ping/SNMP | Ananda Dwi Susanti | 1 |  |  |
| 1.6 | Website/API di-check HTTP Health Check | HTTP | Ananda Dwi Susanti | 1 |  |  |
| 1.7 | MQTT Broker di-check TCP/keepalive | TCP | Ilvina Muvarika | 1 |  |  |
| 1.8 | ESP32 kirim heartbeat berkala 30 detik | MQTT/HTTP | Ilvina Muvarika | 1 |  |  |
| 1.9 | PC/Workstation terdeteksi saat jam kerja | Ping | Ananda Dwi Susanti | 1 |  |  |
| 1.10 | Aset Non-Network terdata via Asset Registry | Manual | Faida Trisma Amelia | 1 |  |  |

## BLOK 2 — MONITORING ENGINE → BACKEND

Fokus: Verifikasi Monitoring Engine berhasil mengirim data ke backend dan backend memprosesnya sesuai kontrak API.

Handover Point: Hari 11–12 (Monitoring Engine)

Blok Shift: 1

Verifikator Integrasi: Dzakwan

QA Testing: Reza Tri

| No | Item Integrasi | Metode | PIC Modul | Shift | Status | Bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Engine kirim hasil polling ke API | POST /api/monitoring | Ananda → Reza F | 1 | ⬜ |  |
| 2.2 | Engine update kolom status di tabel assets | REST API | Ananda → Reza F | 1 | ⬜ |  |
| 2.3 | Engine update kolom last_seen di tabel assets | REST API | Ananda → Reza F | 1 | ⬜ |  |
| 2.4 | Engine catat log ke tabel monitoring_logs | REST API | Ananda → Reza F | 1 | ⬜ |  |
| 2.5 | Endpoint heartbeat receiver menerima payload IoT | POST /api/heartbeat | Ilvina → Reza F | 1 | ⬜ |  |
| 2.6 | Retry logic 3x sebelum status OFFLINE | Internal Engine | Ananda Dwi Susanti | 1 | ⬜ |  |
| 2.7 | Threshold latency & heartbeat diterapkan | Internal Engine | Ananda + Ilvina | 1 | ⬜ |  |

## BLOK 3 — BACKEND → DATABASE

Fokus: Verifikasi backend berhasil melakukan operasi CRUD ke database dengan skema yang disepakati.

Handover Point: Hari 6 (Database Design) + Hari 8–10 (Backend API)

Blok Shift: 1

Verifikator Integrasi: Dzakwan

QA Testing: Reza Tri

| No | Item Integrasi | Metode | PIC Modul | Shift | Status | Bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Skema 8 tabel ter-migrate | SQL Migration | Faida Trisma Amelia | 1 | ⬜ |  |
| 3.2 | CRUD asset via API tulis ke tabel assets | REST API | Reza F → Faida | 1 | ⬜ |  |
| 3.3 | Soft delete (deleted_at, is_active) berjalan | REST API | Ahmad Reza Fahmi | 1 | ⬜ |  |
| 3.4 | Log monitoring tersimpan di monitoring_logs | REST API | Ahmad Reza Fahmi | 1 | ⬜ |  |
| 3.5 | Incident otomatis tercatat di incidents | Trigger API | Ahmad Reza Fahmi | 1 | ⬜ |  |
| 3.6 | Audit trail mencatat semua mutasi data | Trigger DB | Faida Trisma Amelia | 1 | ⬜ |  |
| 3.7 | Relasi antar tabel (Foreign Key) konsisten | Constraint DB | Faida Trisma Amelia | 1 | ⬜ |  |

## BLOK 4 — BACKEND → DASHBOARD (FRONTEND)

Fokus: Verifikasi frontend berhasil mengambil data dari backend API dan menampilkan sesuai design system.

Handover Point: Hari 15–16 (Frontend Dashboard)

Blok Shift: 2

Verifikator Integrasi: Dzakwan

QA Testing: Reza Tri

| No | Item Integrasi | Metode | PIC Modul | Shift | Status | Bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Dashboard ambil data via API | GET /api/dashboard | Dika → Reza F | 2 | ⬜ |  |
| 4.2 | Total device, online, offline, warning akurat | GET /api/stats | Dika Yoga | 2 | ⬜ |  |
| 4.3 | Device list + filter kategori & lokasi | GET /api/assets | Dika Yoga | 2 | ⬜ |  |
| 4.4 | Device detail menampilkan last_seen & response time | GET /api/assets/:id | Dika Yoga | 2 | ⬜ |  |
| 4.5 | History view menampilkan monitoring_logs | GET /api/history | Dika Yoga | 2 | ⬜ |  |
| 4.6 | Floorplan/Map menampilkan marker berwarna sesuai status | GET /api/locations | Ahmad Aziz | 2 | ⬜ |  |
| 4.7 | Warna status konsisten (Hijau/Merah/Kuning/Abu abu) | Design System | Ahmad Aziz | 2 | ⬜ |  |
| 4.8 | Export CSV/PDF berfungsi | GET /api/report | Dika + Reza F | 2 | ⬜ |  |

## BLOK 5 — BACKEND → NOTIFICATION & AI

Fokus: Verifikasi webhook insiden berhasil dikirim ke n8n dan notifikasi sampai ke Telegram/Email, serta AI Assistant berjalan.

Handover Point: Hari 21–24 (Notification & AI)

Blok Shift: 2

Verifikator Integrasi: Dzakwan

QA Testing: Reza Tri

| No | Item Integrasi | Metode | PIC Modul | Shift | Status | Bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Webhook insiden dikirim ke n8n saat OFFLINE | POST Webhook | Arik ← Reza F | 2 | ⬜ |  |
| 5.2 | Webhook recovery dikirim saat perangkat ONLINE kembali | POST Webhook | Arik ← Reza F | 2 | ⬜ |  |
| 5.3 | Cooldown 10 menit mencegah spam notifikasi | n8n Logic | Arik | 2 | ⬜ |  |
| 5.4 | Alert terkirim ke Telegram | Telegram Bot | Arik | 2 | ⬜ |  |
| 5.5 | Alert terkirim ke Email | SMTP | Arik | 2 | ⬜ |  |
| 5.6 | Log notifikasi tercatat di tabel notifications | REST API | Arik → Reza F | 2 | ⬜ |  |
| 5.7 | AI Assistant ambil digest dari Reporting API | GET /api/report | Arik + Wafian | 2 | ⬜ |  |
| 5.8 | AI hasilkan analisis & rekomendasi ke Telegram Admin | n8n + LLM | Arik | 2 | ⬜ |  |

## BLOK 6 — DEPLOYMENT & SECURITY

Fokus: Verifikasi sistem berjalan di server produksi dengan konfigurasi keamanan yang sesuai standar.

Handover Point: Hari 25–26 (Security & Deployment)

Blok Shift: 2

Verifikator Integrasi: Dzakwan

QA Testing: Reza Tri

| No | Item Integrasi | Metode | PIC Modul | Shift | Status | Bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Backend running di server produksi | Systemd/Docker | Wafian | 2 | ⬜ |  |
| 6.2 | Database production aktif & backup harian 02:00 WIB | Cron | Wafian + Faida | 2 | ⬜ |  |
| 6.3 | Dashboard diakses via HTTPS (SSL Let's Encrypt) | Nginx | Wafian | 2 | ⬜ |  |
| 6.4 | Credential disimpan di .env (bukan hardcode) | Env File | Wafian | 2 | ⬜ |  |
| 6.5 | Nginx reverse proxy berjalan | Nginx | Wafian | 2 | ⬜ |  |
| 6.6 | Service auto-restart saat crash | Systemd | Wafian | 2 | ⬜ |  |

## BLOK 7 — TESTING & FAILURE SIMULATION

Fokus: Verifikasi sistem mampu mendeteksi gangguan dan memulihkan diri sesuai skenario kegagalan.

Handover Point: Hari 27 (Failure Simulation Wajib)

Blok Shift: 2

QA Lead: Reza Tri (QA Engineer)

Verifikator Integrasi: Dzakwan

| No | Skenario | Expected Result | PIC Testing | PIC Modul | Shift | Status | Bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Matikan ESP32 | Status OFFLINE, last_seen stop | Reza Tri | Ilvina (IoT) | 2 | ⬜ |  |
| 7.2 | Cabut kabel LAN | Monitoring deteksi gangguan jaringan | Reza Tri | Ananda (Network) | 2 | ⬜ |  |
| 7.3 | Stop MQTT Broker | Service health bermasalah | Reza Tri | Ilvina (IoT) | 2 | ⬜ |  |
| 7.4 | Matikan Raspberry Pi | Perangkat terdeteksi OFFLINE | Reza Tri | Ilvina (IoT) | 2 | ⬜ |  |
| 7.5 | Stop web/API service | HTTP health check gagal | Reza Tri | Reza F (Backend) | 2 | ⬜ |  |
| 7.6 | Nyalakan kembali perangkat/service | Recovery tercatat + notifikasi terkirim | Reza Tri | Semua PIC | 2 | ⬜ |  |

# BAB 5: HANDOVER POINT

## 5.1 Jadwal Handover

| Shift | Blok yang Di-handover | Waktu | Dari | Ke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shift 1 → Shift 2 | Blok 1, 2, 3 | 15.30 – 16.00 WIB | Damar Munajad | Dzakwan |
| Shift 2 → Shift 1 | Blok 4, 5, 6, 7 | 00.30 – 01.00 WIB | Dzakwan | Damar Munajad |

## 5.2 Aturan Handover

Handover wajib disertai bukti (link commit / screenshot / log).

Dilarang menggunakan frasa "sudah dikerjakan", "tinggal sedikit lagi", atau "sudah hampir selesai" tanpa bukti dan next action.

Setiap blok yang belum ✅ wajib dicatat di Daily Handover dengan:

Kendala

Next Action

File / Commit / Evidence

## 5.3 Format Daily Handover

DAILY HANDOVER
Nama    :
Tanggal :
Shift   :
Task:
Status:
Yang sudah selesai:
1.
2.
Yang belum selesai:
1.
2.
Kendala:
1.
Next Action:
1.
2.
File / Commit / Evidence:

# BAB 6: BUKTI / EVIDENCE

## 6.1 Daftar Bukti

| No | Jenis Bukti | Link / File | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Screenshot Dashboard | [tambahkan link] |  |
| 2 | Screenshot Device List | [tambahkan link] |  |
| 3 | Screenshot Floorplan Map | [tambahkan link] |  |
| 4 | Log Monitoring | [tambahkan link] |  |
| 5 | API Documentation (Swagger/Postman) | [tambahkan link] |  |
| 6 | Commit Git Backend | [tambahkan link] |  |
| 7 | Commit Git Frontend | [tambahkan link] |  |
| 8 | Test Report (Reza Tri) | [tambahkan link] |  |
| 9 | Bug Report (Reza Tri) | [tambahkan link] |  |
| 10 | Video Demo | [tambahkan link] |  |

## 6.2 Struktur Folder Bukti

/docs/integration-checklist/
├── T-AIMS_Integration_Checklist_v1.0.docx    ← dokumen ini
├── screenshots/
│   ├── dashboard.png
│   ├── device-list.png
│   └── floorplan.png
├── logs/
│   └── monitoring-sample.log
├── test-results/
│   ├── test-report.pdf
│   ├── bug-report.pdf
│   └── failure-simulation-report.pdf
└── video/
    └── demo-taims.mp4

# BAB 7: CHANGE LOG

| Versi | Tanggal | Perubahan | Oleh | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | [tgl] | Draft awal Integration Checklist — 47 item, 7 blok | Damar Munajad | Draft |

# BAB 8: CATATAN & KESIMPULAN

## 8.1 Catatan Penting

Dokumen ini adalah living document — wajib diupdate setiap hari sebelum handover.

Setiap item hanya boleh ✅ jika memenuhi Definition of Done.

Dilarang mengubah status tanpa bukti verifikasi.

Versi terbaru selalu tersedia di repository project:

github.com/T-AIMS/T-AIMS/docs/integration-checklist/

QA testing (Blok 7) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Reza Tri sebagai QA Engineer.

Integration testing (Blok 1–6) dilakukan oleh Dzakwan sebagai Shift Lead & System Integration.

Unit testing dilakukan oleh masing-masing PIC modul.

## 8.2 Kesimpulan

Integration Checklist ini menjadi acuan tunggal verifikasi integrasi modul T-AIMS antar-shift. Dengan 7 blok dan 47 item verifikasi, dokumen ini memastikan bahwa:

Seluruh perangkat target terdeteksi oleh Monitoring Engine.

Data mengalir dari device → engine → backend → database → dashboard secara konsisten.

Notifikasi insiden dan otomasi AI berjalan end-to-end.

Sistem siap digunakan operasional Teknolab setelah lolos seluruh verifikasi.

# LAMPIRAN

Lampiran A: Daftar Kontrak API (REST Endpoint) — lihat dokumen terpisah

Lampiran B: Skema Database 8 Tabel — lihat `taims_db.sql`

Lampiran C: Design System & Warna Status — lihat Figma UI/UX

Lampiran D: Daily Handover Log — lihat dokumen terpisah

Lampiran E: Test Report & Bug Report — lihat dokumen Reza Tri

Disusun oleh:

Damar Munajad

Project Coordinator & System Analyst

Direview oleh:

Dzakwan

Shift Lead & System Integration

Disetujui oleh:

_____________________________

Mentor Operasional PT Teknolab Caraka Internasional

Dokumen ini diterbitkan secara resmi untuk PT Teknolab Caraka Internasional — Proyek T-AIMS 2026.